 





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗  
-------------------------------
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ   ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม     ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.255๗ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมต่อไป 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
	   ประกาศ  ณ  วันที่    ๑     ธันวาคม  พ.ศ.255๗

         ธรรมนูญ  ดีทองอ่อน   
(นายธรรมนูญ  ดีทองอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม






                           คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นอันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร  สภาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลท่าซอม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันในลำดับต่อไป


		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
          ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
 วิสัยทัศน์ 
 		“ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การกีฬา การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สร้างชุมชนเข้มแข็ง เทคโนโลยีก้าวไกล ปลอดภัยยาเสพติด”
          		 พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน
๒. พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน
๓. เสริมสร้างอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิสาหกิจชุมชน
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา และการตรวจสอบ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพ  การเมืองการบริหาร  บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านดนตรี  การกีฬาและการท่องเที่ยว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /2

๗. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๘. ภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	    	 	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	     		๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     		๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	    		๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	     		๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
		  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	     		๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง  การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
  		แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
 การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป
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	          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๘๓๕,๐๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๔
๓๗
๔

๖
-
๒๑
	๔,๔๐๐,๐๐๐
๘,๔๑๐,๐๐๐
๔๔๕,๐๐๐

๒๔,๔๐๐,๐๐๐
-
๑,๑๘๐,๐๐๐

	รวม
	๗๒
	๓๘,๘๓๕,๐๐๐




แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗-255๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๗-255๙) ประจำปี พ.ศ.255๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 




การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ
	/
	

	๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๗. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๕

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	/
	

	๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	๑๗. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
	/
	












รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๖

การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๗
กับจำนวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนา ปี ๕๗
	งบประมาณในแผนพัฒนา ปี ๕๗
	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี ๕๗
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๕๗

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๔
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๑
	๑๐๐,๐๐๐

	๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
	๒
	๔,๐๐๐,๐๐๐
	๑
	๑๐๐,๐๐๐

	๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
	๒
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	-

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๓๗
	๘,๔๑๐,๐๐๐
	๒๕
	๓,๕๘๙,๑๐๐

	๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๓๔
	๘,๑๒๕,๐๐๐
	๒๒
	๓,๕๓๐,๑๐๐

	๒.๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	๓
	๒๘๕,๐๐๐
	๓
	๕๙,๐๐๐

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๔
	๔๔๕,๐๐๐
	๑
	๓๐,๐๐๐

	๓.๑ แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	๔
	๔๔๕,๐๐๐
	๑
	๓๐,๐๐๐

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๖
	๒๔,๔๐๐,๐๐๐
	 -
	 -

	๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
	๖
	๒๔,๔๐๐,๐๐๐
	- 
	 -

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	๒
	๑๔,๐๐๐

	๕.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	-
	-
	๒
	๑๔,๐๐๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๒๑
	๑,๑๘๐,๐๐๐
	๑๓
	๑,๖๗๗,๔๐๐

	๖.๑ แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
	๓
	๒๐๐,๐๐๐
	๖
	๓๘๕,๐๐๐

	๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต.
	๑๘
	๙๘๐,๐๐๐
	๗
	๑,๒๙๒,๔๐๐

	รวม
	๗๒
	๓๘,๘๓๕,๐๐๐
	๔๒
	๕,๔๑๐,๕๐๐





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๗

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๗) จำนวน ๗๒ โครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ จำนวน ๔๒ โครงการ     

     
· โครงการตามแผนสามปี 
      255๗
· โครงการตามข้อบัญญัติ
      งบประมาณ

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 255๗) จำนวน ๓๘,๘๓๕,๐00 บาท  
	   เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
             พ.ศ.255๗ จำนวน ๕,๔๑๐,๕๐๐ บาท    

     
  [image: ]   โครงการตามแผนสามปี 
         255๗
   [image: ]  โครงการตามข้อบัญญัติ
         งบประมาณ
     
     งบประมาณตามแผนสามปี 255๗
     
     งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๘
		สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ใน ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๑๐,๕๐๐บาท  และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๕๙๗,๗๕๙.๗๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	การเบิกจ่าย

	
	
	
	
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๑
	๑๐๐,๐๐๐
	๑
	๑๐๐,๐๐๐

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๒๕
	๓,๕๘๙,๑๐๐
	๓๔
	๓,๒๔๗,๙๖๕.๙๔

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
	๑
	๓๐,๐๐๐
	-
	-

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	-
	-

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๒
	๑๔,๐๐๐
	๑
	๔,๙๗๕

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๑๓
	๑,๖๗๗,๔๐๐
	๑๑
	๑,๒๔๔,๘๑๘.๗๗

	รวม 
	๔๒
	๕,๔๑๐,๕๐๐
	๔๗
	๔,๕๙๗,๗๕๙.๗๑



หมายเหตุ   ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ  งบประมาณ ๑๕๔,๕๐๐ บาท













รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๙

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

	1
	โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป 
	๑๐0,000
	๑๐๐,๐๐๐  
	 

	แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

	-
	-

	-
	-
	-
	 

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

	๑
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนประถม – ป.๖ ทั้ง ๔ โรงเรียน 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๕๕,๑๐๐
	๕๕๒,๓๘๘.๖๖
	อุดหนุนโรงเรียน

	๒
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ฯ  
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๔๕,๐๐๐
	๒๓๖,๙๕๕.๖๔
	อุดหนุน ศพด.

	๓
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท่าเสริม
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๗๖,๐๐๐
	๑๗๖,๐๐๐
	

	๔
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๕๒,๐๐๐
	๕๕๒,๐๐๐
	

	๕
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสระนอก 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๘,๐๐๐
	๑๐๘,๐๐๐
	

	๖
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านด่าน
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๘๔,๐๐๐
	๓๘๔,๐๐๐
	

	๗
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเสริม 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๒๓,๒๐๐
	๑๐๕,๒๐๐
	




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๐

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	๘
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่าน
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๔๐,๘๐๐
	๑๙๔,๔๐๐
	

	๙
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัทธสีมา 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๓๖,๐๐๐
	๒๔๕,๙๖๐
	

	๑๐
	โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐,๐๐๐
	๑๙,๙๙๒
	

	๑๑
	โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๕๗
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕,๐๐๐
	๔,๕๐๐
	

	๑๒
	โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๕,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	อุดหนุนอำเภอหัวไทร

	๑๓
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑา ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐
	๒๙,๙๔๐

	

	๑๔
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙๐,๐๐๐
	๙๐,๐๐๐
	

	๑๕
	โครงการแข่งขันกีฬาพัทธสีมาเกมส์ ครั้งที่ ๙
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	

	๑๖
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	อุดหนุนอำเภอหัวไทร

	๑๗
	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	อุดหนุนอำเภอหัวไทร

	๑๘
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๙๙,๙๘๐
	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๑

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	๑๙
	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๕,๐๐๐
	๑๑,๑๕๖
	

	๒๐
	โครงการสนับสนุนวัคซีนยาถ่ายพยาธิสำหรับสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๕,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	

	๒๑
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๑ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๒
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๒ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๓
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๓ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๔
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๔ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๕
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๕ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๖
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๖ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๗
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๘
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๘ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๒๙
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ หมู่ที่ ๙ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๓๐
	โครงการบัณฑิตน้อยการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๕,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	ดำเนินการ

	๓๑
	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลท่าซอม (EMS) ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๐,๐๐๐
	๑๗๕,๐๙๓.๖๔
	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๒

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	๓๒
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	

	๓๓
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๙,๖๐๐
	

	๓๔
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๐,๐๐๐
	๗๐,๐๐๐
	

	๓๕
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	

	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

	๓๖
	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๘,๐๐๐



	๑๗,๘๐๐
	

	๓๗
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๕,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	

	๓๘
	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	๑
	การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง สาธารณะ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ 

	-
	
-

	-
	-
	-
	


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๓

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

	๑
	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙,๐๐๐
	ไม่ได้ดำเนินการ
	

	๒
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕,๐๐๐
	๔,๙๗๕
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

	๑
	โครงการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม อบต. ประจำปี ๒๕๕๗
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	สนง.ปลัด 
๗๕,๕๐๐
กองคลัง
๓๐,๐๐๐
	๔๙,๔๑๐
	

	๒
	โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕,๐๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	

	๓
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๐,๐๐๐
	๗๒,๑๖๐
	

	๔
	โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล/เว็บไซด์ อบต. ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙๕,๐๐๐
	๑๑๓,๑๐๕.๒๐
	

	๕
	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙,๕๐๐
	ไม่ได้เบิกจ่าย
	

	๖
	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๗๐.๒๕
	





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๔

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
	หมายเหตุ

	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 

	๗
	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๕๓,๐๐๐
	๑๗๐,๔๒๕.๘๐
	

	๘
	โครงการทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๐,๐๐๐
	๑๔,๕๐๐
	

	๙
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๘๘,๐๒๕
	

	๑๐
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๕๔,๔๐๐
	๔๗๙,๔๒๒.๕๒
	- สำนักงานปลัด 
- กองคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา

	๑๑
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๕,๐๐๐
	๙๙,๐๐๐
	

	๑๒
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. อำเภอหัวไทร ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	อุดหนุน ทต.เกาะเพชร 

	๑๓
	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ 
	เงินรายได้/
เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๕,๐๐๐
	๕๓,๗๐๐
	










รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๕

แผนภูมิ   แสดงจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗  
    จำนวน ๔๒ โครงการ  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายขององค์การบริหาร
    ส่วนตำบลท่าซอม จำนวน ๔๗ โครงการ 

     
· โครงการตามข้อบัญญัติ
              งบประมาณ 
· โครงการที่มีการเบิกจ่าย

แผนภูมิ  แสดงจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ 
             จำนวน ๕,๔๑๐,๕๐๐ บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายขององค์การ
             บริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ จำนวน ๔,๕๙๗,๗๕๙.๗๑ บาท    

     
· งบประมาณตามข้อบัญญัติ
             งบประมาณฯ
· งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายฯ


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๖


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ

	๑
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
	๔,๙๔๕,๘๐๐
	๔,๙๔๕,๒๐๐
	๖๐๐

	๒
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ     
	๕๐๔,๐๐๐
	๕๐๔,๐๐๐
	๐

	๓
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (เงินเดือนครู/ค่าตอบแทน ผดด.) 
	๑,๑๔๔,๒๖๐
	๑,๑๔๔,๒๖๐
	๐

	๔
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (เงินเพิ่มค่าครองชีพครู/ผดด.) 
	๑๒๗,๗๔๐
	๑๒๗,๗๔๐
	๐

	๕
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (เงินสมทบประกันสังคม)
	๒๐,๕๒๐
	๑๘,๗๒๐
	๑,๘๐๐

	๖
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
	๒๐,๐๐๐
	๐
	๒๐,๐๐๐

	๗
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
	๒๑๑,๖๐๐
	๒๑๑,๖๐๐
	๐

	๘
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนโครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดและตั้งครรภ์ฯ 
	๒๕,๐๐๐
	๒๔,๖๔๐
	๓๖๐

	๙
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๗ 
	๗,๐๐๐
	๓,๕๐๐
	๓,๕๐๐

	รวม  ๙  โครงการ
	๗,๐๐๕,๙๒๐
	๖,๙๗๙,๖๖๐
	๒๖,๒๖๐


				


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๗

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ และได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท) 
	หมายเหตุ

	๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๔
	๒,๖๔๕,๙๐๐
	

	๒. การพัฒนาด้านคนและสังคม
	-
	-
	

	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	

	๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๒
	๑,๙๗๙,๕๐๐
	

	๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	

	๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	-
	-
	

	รวม
	๖
	๔,๖๒๕,๔๐๐
	



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 

	๑
	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ 
	๗๘๓,๕๐๐
	๗๘๓,๐๐๐
	๕๐๐

	๒
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาตามแบบมาตรฐานฯ) หมู่ที่ ๘ 
	๑,๔๘๙,๕๐๐
	๑,๔๘๕,๐๐๐
	๔,๕๐๐

	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  

	๑
	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำหมู่ที่ ๘,๙
	๙๖,๐๐๐
	๙๕,๕๐๐
	๕๐๐

	๒
	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยแล้ง 
	๒๗๖,๙๐๐
	๒๗๖,๕๐๐
	๔๐๐





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๘


	ที่
	โครงการ
	จำนวน
เงินสะสม 
(บาท)
	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 
(บาท)
	คงเหลือ 

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

	๑
	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อโดยวัสดุหินคลุกและลูกรัง จำนวน ๒๓ สาย หมู่ที่ ๑ – ๙ 
	๑,๘๘๐,๐๐๐
	๑,๓๖๖,๐๐๐
	๕๑๔,๐๐๐

	๒
	โครงการบุกเบิกถนนคันคลองบางเสือ 
หมู่ที่ ๖ 
	๙๙,๕๐๐
	๙๙,๕๐๐
	๐

	รวม ๖ โครงการ
	๔,๖๒๕,๔๐๐
	๔,๑๐๕,๕๐๐
	๕๑๙,๙๐๐






















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๑๙

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    ๓๐   ตุลาคม ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕๗
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละของโครงการ
	งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน
	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ
	ร้อยละ
ของงบ
ประมาณ

	๑. ด้านแหล่งน้ำ
	๔
	๕
	๑๒๕
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๒,๗๔๕,๙๐๐
	๖๒.๔๑

	๒. ด้านคนและสังคม
	๓๗
	๓๔
	๙๑.๘๙
	๘,๔๑๐,๐๐๐
	๓,๒๔๗,๙๖๕.๙๔
	๓๘.๖๒

	๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๔
	๐
	๐
	๔๔๕,๐๐๐
	๐
	๐

	๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๖
	๒
	๓๓.๓๓
	๒๔,๔๐๐,๐๐๐
	๑,๙๗๙,๕๐๐
	๘.๑๑

	๕. ด้านเศรษฐกิจ
	๐
	๑
	-
	๐
	๔,๙๗๕
	-

	๖. ด้านการเมืองการบริหาร
	๒๑
	๑๑
	๕๒.๓๘
	๑,๑๘๐,๐๐๐
	๑,๒๔๔,๘๑๘.๗๗
	๑๐๕.๔๙

	รวม
	๗๒
	๕๓
	๗๓.๖๑
	๓๘,๘๓๕,๐๐๐
	๙,๒๒๓,๑๕๙.๗๑
	๒๓.๗๕


๑.  ยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน 
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน
๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๒๑
	๕๔
	๗

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๑๘
	๕๖
	๘

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๑๔.๕๐
	๕๑
	๑๖.๕๐

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๒๐
	๕๑
	๑๑

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๒
	๕๓.๕๐
	๑๖.๕๐

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๐.๕๐
	๕๖.๕๐
	๑๕

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๑๓.๕๐
	๕๑.๕๐
	๑๗

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๕
	๕๒.๕๐
	๑๔

	ภาพรวม
	๑๕.๕๖
	๕๓.๒๕
	๑๓.๑๓





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๐


๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
        
	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๕.๘๕

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๖.๐๗

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๕.๕๗

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๕.๗๓

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๕.๕๑

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๕.๖๐

	ภาพรวม
	๕.๗๒





สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕๗
-------------------------------------
การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ใช้วิธีการสุ่ม โดยใช้แบบสำรวจ จำนวน ๑๖๔ ชุดทั้งตำบล
               	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
               	ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
               	ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
ตอนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ คือ พอใจมากมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐  พอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๗ และพอใจน้อยมีค่าคะแนนเท่ากับ ๔                
คำถามจะเหมือนกันทั้ง ๒ ตอนคือ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๑

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
· เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ใช้วิธีหาค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
· ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
       ¥ ตารางที่ ๑  จำนวนร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑.



	เพศ
       ชาย
       หญิง
รวม
	
๘๔
 ๘๐
๑๖๔
	
๕๑.๒๒
๔๘.๗๘
       ๑๐๐.๐๐

	๒.
	อายุ
       ต่ำกว่า ๒๐ ปี
       ๒๐ – ๓๐ ปี
       ๓๑ – ๔๐ ปี
       ๔๑ – ๕๐ ปี
       ๕๑ – ๖๐ ปี
       มากกว่า ๖๐ ปี
รวม
	
๑๐
๑๖
๓๔
๔๕
๓๔
๒๕
๑๖๔
	
๖.๑๐
๙.๗๖
๒๐.๗๓
๒๗.๔๔
๒๐.๗๓
๑๕.๒๔
๑๐๐.๐๐

	๓.
	การศึกษา
               ประถมศึกษา
                มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
                อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                ปริญญาตรี
                สูงกว่าปริญญาตรี
                การศึกษาอื่นๆ
รวม
	
๖๖
๕๙
๑๐
๒๔
๕
๐
๑๖๔
	
๔๐.๒๔
๓๕.๙๘
๖.๑๐
๑๔.๖๓
๓.๐๕
๐
๑๐๐.๐๐



               

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๒

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๔.
	อาชีพหลัก
                รับราชการ
                 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
                 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
                 รับจ้าง
                 นักเรียน/นักศึกษา
                 เกษตรกร
                 อาชีพอื่นๆ
รวม
	
๑๘
๐
๑๓
๓๗
๗
๘๑
๘
๑๖๔
	
๑๐.๙๗
๐
๗.๙๓
๒๒.๕๖
๔.๒๗
๔๙.๓๙
๔.๘๘
๑๐๐.๐๐



                       จากตารางที่ ๑ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมในภาพรวมครั้งนี้ เป็นเพศชาย ๘๔  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๒  เพศหญิง ๘๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๘ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๔๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๔ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๖๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๔ และมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก จำนวน ๘๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙

· ส่วนที่  ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
ในภาพรวม ใน ๘ ประเด็น

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๒๑
	๕๔
	๗

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	๑๘
	๕๖
	๘

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๑๔.๕๐
	๕๑
	๑๖.๕๐

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๒๐
	๕๑
	๑๑

	๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๒
	๕๓.๕๐
	๑๖.๕๐

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๐.๕๐
	๕๖.๕๐
	๑๕

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๑๓.๕๐
	๕๑.๕๐
	๑๗

	๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๑๕
	๕๒.๕๐
	๑๔

	ภาพรวม
	๑๕.๕๖
	๕๓.๒๕
	๑๓.๑๓
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                       จากตารางสรุปได้ว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมใน ๘ ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๕  ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖  และระดับไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(๑๐ คะแนน) 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	๕.๘๕

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๖.๐๗

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๕.๕๗

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๕.๗๓

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๕.๕๑

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	๕.๖๐

	ภาพรวม
	๕.๗๒



เกณฑ์ในการพิจารณา >> หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ หรือใกล้ ๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด
















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ อบต.ท่าซอม /๒๔

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
1. ควรพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพมากขึ้น
1. ควรพัฒนาคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพดีขึ้น
1. ควรมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
1. ควรมีการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากบางบ้านยังไม่มีน้ำประปาใช้ 
1. ควรมีการขุดลอกคลองนำวัชพืชออกจากคูคลอง เพื่อให้มีน้ำสำหรับการทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	๑.  ควรมีสถานออกกำลังกายและครูฝึกสำหรับผู้สูงอายุ
	๒.  ควรมีการสร้างลานกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	๑.  ควรมีการพัฒนาสองข้างถนนเนื่องจากมีต้นไม้ขึ้นรก ทำให้ถนนแคบ การสัญจรไปมาไม่
	    สะดวก อาจเกิดอันตรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑.  ควรกระจายงบประมาณในการพัฒนาไปทั่วทุกพื้นที่ และปรับปรุงถนนที่มีการสัญจรไปมา
	     มาก
	๒.  ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ
	     และบางพื้นที่ก็เสียไม่ได้รับการแก้ไข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
	๑.  ควรมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้มีรายได้เสริม
	๒.  ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกและส่งเสริมอาชีพ
	๓.  ควรมีการแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด เนื่องจากในบางช่วงจะมีสินค้าทางการเกษตรออกมามาก 
	     แต่ไม่มีสถานที่กระจายสินค้า
	๔.  ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการทำการเกษตร 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
	๑.  ควรมีช่องทางการกระจายข่าวสารในพื้นที่ให้มากขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
	๒.  อยากให้ท้องถิ่นเข้าพบปะประชาชนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของ
	     ประชาชน และจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ
	๓.  อยากให้พัฒนาการบริการประชาชนเมื่อไปติดต่อราชการ 



///////////////////////////////////////////
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าซอม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
1. ควรเพิ่มเติมโครงการด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
2. ควรมีการฝึกอบรมโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้เสริม 
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งานนโยบายและแผน   สำนักงานปลัด              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕–๗๖๖๐๙๙ ต่อ ๑๔ 
สารบัญ
หน้า 
 คำนำ
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗		1
 การวางแผนงบประมาณ 									3
 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ				๔
 การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๗ กับจำนวน		๖
    แผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 			๙
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗	
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ						๑6
 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 				๑๗
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๗	
 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์						๑๙
 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม		๒๐
    ในภาพรวม  ประจำปี  ๒๕๕๗
 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 			๒๔
    อบต.ท่าซอม ประจำปี ๒๕๕๗
 ประมวลภาพถ่ายผลการดำเนินงาน 								๒๕
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